Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc Uc |
| --- | --- |
| Proyecto | AgroAsesor |

Información de la reunión:

| Lugar | Sala 204 Sede melipilla Duoc |
| --- | --- |
| Fecha | 17/08/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Emiliano – Product Owner Hugo – Scrum Master Benjamín – Developer |
| Personas que asistieron a la reunión | Emiliano – Product Owner Hugo – Scrum Master Benjamín – Developer |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Se construyó un mockup interactivo que permitió visualizar de forma concreta las pantallas y el flujo de las funcionalidades antes de comenzar el desarrollo. Se completó el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales de forma detallada, cubriendo todos los módulos definidos para el MVP. La participación de los 3 integrantes en esta iteración facilitó la discusión y validación conjunta de las tecnologías a utilizar. | La definición de tecnologías tomó más tiempo del esperado, incluyendo un cambio de decisión durante la iteración (de Java/Spring Boot a Django), lo que generó reproceso en la planificación técnica ya avanzada. Algunos requerimientos no funcionales debieron revisarse nuevamente después del cambio de stack, ya que estaban redactados pensando en la tecnología anterior. | Cerrar la decisión de tecnologías antes de avanzar en el levantamiento de requerimientos no funcionales, para evitar reprocesos. Evaluar con más anticipación las alternativas tecnológicas (ventajas/desventajas de cada una) antes de comprometerse con una decisión, para reducir cambios a mitad de camino. Documentar los cambios de decisiones técnicas apenas ocurran, para que el resto del equipo actualice su trabajo en paralelo sin desfases. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.