Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc Uc |
| --- | --- |
| Proyecto | AgroAsesor |

Información de la reunión:

| Lugar | Sala 204 duocuc sede melipilla |
| --- | --- |
| Fecha | 24/08/2026 |
| Número de iteración / sprint | sprint 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Emiliano – Product Owner Hugo – Scrum Master Benjamín – Developer |
| Personas que asistieron a la reunión | Emiliano – Product Owner Hugo – Scrum Master Benjamín – Developer |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Se dejó configurado el proyecto base en Django, incluyendo la estructura inicial de la aplicación, sin mayores complicaciones al ser un stack nuevo para el equipo. Se avanzó en el diseño del modelo de base de datos (entidades de usuarios, terrenos, cultivos e insumos), tomando como referencia los requerimientos ya definidos en la iteración anterior. | El equipo tuvo una curva de aprendizaje mayor a la esperada con Django, al ser una tecnología nueva para el equipo tras el cambio de stack. Surgieron dudas sobre cómo modelar correctamente la relación entre insumos y sus fuentes oficiales (SAG), lo que retrasó el cierre definitivo del modelo de datos. | Dedicar tiempo específico a revisar documentación y tutoriales de Django antes de comenzar a programar los módulos siguientes, para reducir la curva de aprendizaje sobre la marcha. Cerrar el modelo de base de datos definitivo antes de iniciar el desarrollo de funcionalidades, validándolo en conjunto como equipo. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.