Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc Uc |
| --- | --- |
| Proyecto | AgroAsesor |

Información de la reunión:

| Lugar | Sala 204 Sede Duoc Melipilla |
| --- | --- |
| Fecha | 10/08/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Hugo – Scrum Master Benjamín – Developer |
| Personas que asistieron a la reunión | Hugo – Scrum Master Benjamín – Developer Nota: Emiliano (Product Owner) no participa de esta instancia, conforme al marco de trabajo Scrum, que reserva la retrospectiva al equipo de desarrollo y al Scrum Master. |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Se logró definir con claridad la problemática del proyecto gracias al acceso directo a un caso real (agricultor), lo que facilitó levantar información concreta sin depender de un cliente externo. El equipo logró traducir la problemática en un conjunto de requerimientos funcionales y no funcionales bien delimitados. Buena comunicación entre los integrantes al momento de definir el alcance del MVP y descartar funcionalidades que excedían el tiempo disponible (ej. clasificador de riesgo de plaga, comparación de precios). | Se detectaron inconsistencias menores durante la redacción de requerimientos (ej. información que se filtraba entre secciones sin quedar del todo acotada), lo que obligó a revisar y corregir más de una vez. Tomó más tiempo del esperado acotar el alcance exacto de algunos módulos (ej. definir si ciertas funcionalidades quedaban dentro o fuera del MVP). | Revisar los requerimientos en conjunto antes de darlos por definitivos, para evitar reprocesos por inconsistencias. Definir con mayor anticipación los límites de alcance de cada módulo antes de comenzar a redactar los requisitos asociados. Mantener reuniones cortas de sincronización durante la semana, no solo al cierre del sprint, para detectar antes posibles desviaciones. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.